## Historias de usuario

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 1 |
| **Título** | Creación de Cuenta de Usuario |
| **Descripción** | Como usuario quiero crear una cuenta en la plataforma Chocobite para guardar mis diseños de chocolate personalizados y realizar un seguimiento de mis pedidos. |
| **Estimación** | 5 días |
| **Prioridad** | Alta |
| **Dependencias** | Ninguna |
| **Pruebas de Aceptación:**   * Introducir un correo electrónico inválido y comprobar que se indica error. * Registrar un nuevo usuario con datos válidos y comprobar que se crea la cuenta correctamente. | |
| **ID** | 2 |
| **Título** | Personalización de Chocolates |
| **Descripción** | Como usuario quiero personalizar el diseño de mis chocolates seleccionando ingredientes, formas, decoraciones, y agregando mensajes personalizados para crear un chocolate único que se ajuste a mis preferencias. |
| **Estimación** | 5 días |
| **Prioridad** | Alta |
| **Dependencias** | 1 |
| **Pruebas de Aceptación:**   * Seleccionar diferentes tipos de chocolate * Añadir ingredientes adicionales | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 3 |
| **Título** | Carrito de Compras |
| **Descripción** | Como usuario quiero agregar productos al carrito de compras para poder continuar navegando y añadiendo más productos antes de realizar el pago. |
| **Estimación** | 5 días |
| **Prioridad** | Media |
| **Dependencias** | 1, 2 |
| **Pruebas de Aceptación:**   * Añadir un producto al carrito y comprobar que se refleja en la lista de productos. * Actualizar la cantidad de un producto en el carrito y comprobar que se actualiza correctamente. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 4 |
| **Título** | Inicio de sesión |
| **Descripción** | Como usuario quiero poder tener una cuenta la cual conserve mis productos creados |
| **Estimación** | 20 días |
| **Prioridad** | Alta |
| **Dependencias** | 1 |
| **Pruebas de Aceptación:**   * Manejo fácil e intuitivo para el inicio de sesión * Poder ingresar con correo y contraseña * Indicar un error si la contraseña es incorrecta | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 5 |
| **Título** | Carrusel de Imágenes |
| **Descripción** | Como usuario quiero ver la interfaz de un carrusel de imágenes en la página principal para visualizar diferentes chocolates. |
| **Estimación** | 1 día |
| **Prioridad** | Baja |
| **Dependencias** | 1 |
| **Pruebas de Aceptación:**   * Verificar que el carrusel de imágenes se despliega correctamente en la página principal. * Navegar entre las imágenes del carrusel y comprobar que se cargan sin errores. * Verificar que el carrusel tiene controles de navegación (anterior/siguiente) y que funcionan correctamente. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 6 |
| **Título** | Sistema de ofertas y descuentos |
| **Descripción** | Como usuario, quiero ver las ofertas y descuentos disponibles para ahorrar dinero en mis compras. |
| **Estimación** | 5 días |
| **Prioridad** | Media |
| **Dependencias** | 1 |
| **Pruebas de Aceptación:**   * Verificar que el sistema muestra correctamente las ofertas y descuentos disponibles en la página principal. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 7 |
| **Título** | Carrusel de recomendaciones |
| **Descripción** | Como usuario, quiero ver las recomendaciones de chocolates dependiendo de mis gustos y compras anteriores, para poder descubrir nuevos productos que me interesen. |
| **Estimación** | 1 día |
| **Prioridad** | Baja |
| **Dependencias** | 1 |
| **Pruebas de Aceptación:**   * Confirmar que las recomendaciones de chocolates se ajustan a las preferencias del usuario basadas en sus compras anteriores. * Comprobar que el carrusel de recomendaciones permite una navegación fluida entre los diferentes productos sugeridos. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 8 |
| **Título** | |  | | --- | |  |   Notificaciones de ofertas personalizadas |
| **Descripción** | Como usuario, quiero recibir notificaciones personalizadas sobre ofertas y descuentos en productos que me interesan, para no perderme ninguna promoción importante. |
| **Estimación** | 5 días |
| **Prioridad** | Baja |
| **Dependencias** | Ninguna |
| **Pruebas de Aceptación:**   * Verificar que el sistema envía notificaciones automáticas cuando hay ofertas relevantes para el usuario. * Confirmar que las notificaciones se envían a los canales de preferencia del usuario (por ejemplo, correo electrónico, SMS). * Asegurarse de que las notificaciones incluyen detalles claros sobre la oferta, el producto, y la fecha de vencimiento. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 9 |
| **Título** | |  | | --- | |  |   Diseño de la interfaz de la página principal |
| **Descripción** | Como usuario, quiero que la página principal sea responsiva, fácil de navegar y que me permita encontrar las ofertas y productos destacados de manera rápida, para mejorar mi experiencia de compra. |
| **Estimación** | 5 días |
| **Prioridad** | Alta |
| **Dependencias** | Ninguna |
| **Pruebas de Aceptación:**   * Verificar que la nueva interfaz tiene un diseño visualmente atractivo, con una disposición clara de los elementos. * Comprobar que los usuarios pueden encontrar fácilmente las secciones principales (promociones, descuento, creación de producto, recomendaciones) en la página principal. * Asegurarse de que la interfaz es responsiva, es decir, que se adapte bien a diferentes tamaños de pantalla (móvil, tableta, escritorio). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 10 |
| **Título** | |  | | --- | |  |   Diseño de la Barra de navegación |
| **Descripción** | Como usuario, quiero una barra de navegación fácil de usar y fácil de acceder a las distintas direcciones de la página web |
| **Estimación** | 4 días |
| **Prioridad** | Media |
| **Dependencias** | 08 |
| **Pruebas de Aceptación:**   * Verificar que la nueva interfaz tiene un diseño visualmente atractivo, con una disposición clara de los elementos. * Comprobar que los usuarios pueda encontrar fácilmente la barra en la página principal. * Asegurarse de que la interfaz es responsiva, es decir, que se adapte bien a diferentes tamaños de pantalla (móvil, tableta, escritorio). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | 11 |
| **Título** | |  | | --- | |  |   Diseño de interfaz de la página de elaboración del chocolate |
| **Descripción** | Como usuario, quiero poder elaborar mi producto de una forma fácil y sin tanto movimiento |
| **Estimación** | 15 días |
| **Prioridad** | Media |
| **Dependencias** | 08 |
| **Pruebas de Aceptación:**   * Verificar que la nueva interfaz tiene un diseño visualmente atractivo, con una disposición clara de los elementos. * Comprobar que los usuarios pueden encontrar fácilmente las secciones * Comprobar que los usuarios pueda Asegurarse de que la interfaz es responsiva, es decir, que se adapte bien a diferentes tamaños de pantalla (móvil, tableta, escritorio). | |